МОНИТОР

# Отчет об улучшении системы Монитор

Работы за период с 5 по 18 сентября 2026 года

За две недели выполнен комплексный аудит и доработка серверной платформы, подсистемы отчетов, мобильного приложения и веб-интерфейса. Основные изменения направлены на сохранность данных, корректную генерацию документов по разным видам оборудования, устойчивую синхронизацию и удобную работу инженеров и администраторов.

К завершению периода backend и обновленный веб-интерфейс развернуты на рабочем сервере. Сервер подтвердил подключение к базе данных, доступность всех 44 схем отчетов и преобразование Word в PDF через LibreOffice. Мобильный код прошел автоматические тесты; новый APK пока не выпущен из-за сбоя установки Android NDK.

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Серверные тесты | 412 пройдено |
| Мобильные тесты | 112 пройдено |
| Веб тесты | 67 пройдено |
| Формы отчетов | 44 из 44 сгенерированы |
| Развертывание | Backend и веб опубликованы |

Подготовлено 18 сентября 2026 года

# Содержание

1  Итоги двух недель

2  Серверная платформа и надежность данных

3  Подсистема отчетов по оборудованию

4  Мобильное приложение

5  Веб интерфейс и дизайн

6  Проверка качества и развертывание

7  Статус улучшений и дальнейшая работа

## Назначение документа

Документ фиксирует выполненные изменения и их практический результат. Он предназначен для руководителей проекта, администраторов системы, инженеров технического диагностирования и участников приемки. Здесь отдельно указано, что уже работает, как это подтверждено и какие ограничения еще требуют закрытия.

## Период работ

| Период | Основной фокус | Результат |
| --- | --- | --- |
| 5–11 сентября | Аудит данных, отчетов и мобильного ввода | Выявлены причины потери полей, смешивания черновиков, ошибок шаблонов и переполнения интерфейса |
| 12–18 сентября | Реализация, регрессии и выпуск | Исправления объединены, покрыты тестами, backend и веб развернуты на сервере |

# 1 Итоги двух недель

За отчетный период система стала надежнее на всех основных этапах: ввод данных, локальное сохранение, синхронизация, серверная обработка, выпуск Word и PDF, управление оборудованием и контроль изменений. Исправления затронули сосуды, трубопроводы, резервуары, краны, электрическое и машинное оборудование, а также универсальные типы.

## Что изменилось для пользователей

Инженер может сохранять неполный черновик и продолжать работу без потери уже введенных сведений.

Приложение показывает профильные поля и таблицы измерений для конкретного вида оборудования.

Данные, не внесенные оператором, можно дополнить в мобильном приложении перед выпуском отчета.

Перед подписанием видны незаполненные обязательные разделы, сроки поверки приборов и проблемы с вложениями.

Пользователь может получить настоящий серверный PDF, а не отдельный упрощенный макет.

В веб-интерфейсе стало удобнее искать, создавать, редактировать и удалять оборудование, сотрудников и элементы иерархии.

## Изменение поведения системы

| Ранее | Теперь |
| --- | --- |
| Универсальные поля не учитывали особенности оборудования | Формы распределены по 11 профилям с собственными наборами полей, единиц и измерений |
| Повторная отправка могла создавать дубликаты | Архив получает стабильный идентификатор, повторная и конкурентная загрузка обрабатываются идемпотентно |
| Сбой PDF мог привести к документу другого макета | При ошибке конвертации возвращается явная ошибка, официальный макет не подменяется |
| Новые изменения могли потеряться при синхронизации | Подтверждение загрузки привязано к версии черновика и не удаляет более свежие правки |
| Диалоги и панели могли выходить за край узкого экрана | Общие адаптивные компоненты ограничивают высоту, сохраняют заголовок и кнопки и прокручивают содержимое |

## Результат для эксплуатации

Система теперь лучше сохраняет происхождение данных, предотвращает случайное перезаписывание сведений оператора и делает выпуск отчета воспроизводимым. Веб и сервер развернуты с резервной копией и возможностью отката. Проверки охватывают обычные сценарии, повторные запросы, конкурентную загрузку, сбой диска, восстановление заданий и реальную конвертацию документов.

# 2 Серверная платформа и надежность данных

Серверная часть переработана вокруг трех требований: операция должна завершаться целиком, повторный запрос не должен создавать дубликат, а опубликованный отчет должен соответствовать сохраненному набору данных.

## Атомарная загрузка обследований

Прием мобильного архива выполняется в одной транзакции. Сервер сначала проверяет структуру ZIP, допустимое количество файлов, общий размер, отсутствие опасных путей и ссылок, а затем сверяет контрольные суммы. До завершения всех операций запись не становится видимой как успешно принятая.

Стабильный идентификатор рассчитывается по владельцу, редакции и содержимому архива.

Повторная отправка того же архива возвращает существующий результат.

Конкурентные загрузки блокируются на уровне PostgreSQL и не создают две проверки.

PDF и PNG сохраняются без изменения; JPEG уменьшается только при необходимости.

Ошибка записи на диск приводит к откату базы, после чего отправку можно безопасно повторить.

## Права и защита данных

Права инженера учитывают прямой доступ, активную иерархию и назначенное задание. Чтение само по себе не дает право изменять оборудование. При редактировании сервер блокирует строку, сохраняет значения оператора и заполняет только действительно отсутствующие сведения. Каждая операция записывает автора, источник, значения до и после изменения и ключи конфликта.

## Защита подписанных записей

Подписанные отчеты и обследования защищены от возврата в черновик, повторного подписания и удаления через проверенные массовые операции. Это снижает риск изменения уже выпущенного результата. Для последующих корректировок требуется отдельная версия, а не изменение существующей подписанной записи.

## Очередь генерации отчетов

Состояние задания сохраняется в отдельном каталоге и содержит владельца, этап, статус и исходный запрос. После перезапуска сервер подхватывает задания со статусом queued или running. Межпроцессная блокировка PostgreSQL не дает двум исполнителям одновременно создавать один результат. Идентификатор отчета связан с идентификатором задания, поэтому сбой после фиксации базы не создает второй отчет.

## Резервное копирование и восстановление

Перед развертыванием сохранены файлы сервера и дамп PostgreSQL 18. Отдельно проверено восстановление синтетической базы: совпали строки, отчеты, вложения и SHA256 файлов. Скрипты восстановления завершаются при первой SQL-ошибке и выполняют изменения транзакционно. При копировании файлов сначала создается подготовленный каталог, а прежняя версия сохраняется до успешной замены.

## TLS и настройки соединения

Логика подключения различает verify-full, verify-ca и require. На рабочем сервере сохранен фактически используемый режим require. Обнаружено, что установленный root.crt относится к другому провайдеру, поэтому переход на полноценную проверку сертификата требует актуального сертификата Timeweb. Это ограничение зафиксировано и не скрыто настройками приложения.

# 3 Подсистема отчетов по оборудованию

Главная задача этого блока состояла в том, чтобы отчеты создавались по правильному шаблону, не теряли нулевые и дополнительные значения и одинаково работали для сосудов и остальных видов оборудования.

## Единая схема полей

Создан общий контракт полей для сервера и мобильного приложения. Все 44 формы распределены по 11 профилям: сосуды, трубопроводы, резервуары, грузоподъемное оборудование, электрическое оборудование, машины и другие группы. Схема описывает тип поля, обязательность, единицу измерения и набор колонок.

Если в стандартной форме нет нужного показателя, инженер может добавить произвольную строку с разделом, названием, результатом и единицей. Такие сведения сохраняются в обследовании и выводятся отдельным приложением в Word и PDF.

## Выбор шаблона и заполнение

Точный код типа оборудования имеет приоритет над словами в названии.

Пути к шаблонам ограничены каталогом форм; произвольные относительные пути не принимаются.

Нулевые значения давления, толщины и измерений больше не отбрасываются как пустые.

Исправлено размещение рабочего, расчетного и пробного давления в трехколоночных строках.

Пять старых DOC-шаблонов преобразуются через LibreOffice в изолированном временном каталоге.

## Отчеты для оборудования кроме сосудов

Генератор больше не вставляет схемы сосудов в отчеты трансформаторов, трубопроводов и другого оборудования без собственной геометрии. Вид схемы определяется каталогом формы и типом оборудования. Если для конкретной формы задана авторская геометрия, она сохраняется; иначе неподходящий рисунок не добавляется.

Отдельно проверены специализированные формы для разных групп оборудования. Для измерений толщины сохранено значение 0, исправлена обложка универсального отчета и добавлен разрыв страницы перед приложением с профильными измерениями.

## Воспроизводимость и пакетная выгрузка

Вместе с отчетом сохраняется снимок исходных данных: форма, оборудование, обследование, специалисты, приборы, версия генератора, время и SHA256. Пакетная выгрузка использует тот же генератор, что и одиночный отчет, поэтому не теряет специалистов, приборы и дополнительные данные. В ZIP включаются DOCX, снимки JSON и файл с результатами или явными ошибками по каждой позиции.

## Проверка официальных форм

Полный каталог: 44 из 44 форм найдены, обработаны и структурно сгенерированы.

Старые DOC: пять форм преобразованы через реальный LibreOffice.

Серверный PDF: файл создан из Word и имеет корректную сигнатуру PDF.

Пакетная выгрузка: одиночный и массовый выпуск используют одну логику.

Структурная генерация всех форм не заменяет приемку по заполненным эталонам. Для окончательного подтверждения каждой позиции нужно постранично сопоставить 44 результата с утвержденными примерами заказчика.

# 4 Мобильное приложение

Мобильная часть доработана для полевой работы при нестабильной связи и на узких экранах. Основной принцип: сначала надежно сохранить данные на телефоне, затем выполнять сетевые операции и показывать пользователю точный статус.

## Ввод данных по разным видам оборудования

Экран обследования получает схему выбранной формы и показывает профильные поля. Сосуды, трубопроводы, резервуары, краны, электрическое и машинное оборудование используют разные наборы измерений. При необходимости инженер добавляет недостающие позиции, которые оператор не внес заранее.

Общие паспортные сведения, результаты НК и документы сохраняются при повторном открытии.

Для компрессоров и сосудов устранена потеря давления, диаметра, толщины и количества страниц документов.

Проверка толщины включается только для профилей, где она действительно требуется.

Числовые значения проверяются без потери нуля; даты проверяются как календарные даты без сдвига часового пояса.

## Черновики и очередь синхронизации

Черновик можно сохранить без заполнения всех обязательных полей. Запись выполняется транзакционно и заменяет только соответствующий локальный черновик. Подписанные версии и обследования по другим заданиям не затрагиваются.

После отправки сервер подтверждает конкретную версию по идентификатору и времени изменения. Если пользователь успел внести новые данные, подтверждение старой загрузки их не удаляет. Ошибка синхронизации сохраняется вместе с количеством попыток и временем; на экране очереди можно раскрыть причину и повторить отправку.

## Предпросмотр серверного PDF

Команда «Сохранить на сервер и открыть PDF» сначала сохраняет локальный черновик, получает актуальную серверную запись, загружает архив, запускает официальный генератор и проверяет, что ответ действительно является PDF. Инженер видит тот документ, который формирует серверный контур.

## Приборы и допуски

Для выбранных и введенных вручную приборов загружаются сведения о поверке. Срок сравнивается с датой обследования. Перед завершением приложение повторно обновляет данные и сообщает о просрочке или недоступности схемы. Это помогает выявить проблему до подписания.

## Удобство мобильного интерфейса

Контент учитывает безопасные зоны экрана и не закрывается системными панелями.

Нижняя панель меняет высоту при открытой клавиатуре и остается доступной.

Разделы имеют поиск, счетчик обязательных пропусков и быстрый переход к нужной части формы.

Длинные подписи переносятся, а область нажатия увеличена для работы в перчатках и на небольших устройствах.

Ошибки сохранения больше не скрываются; экран закрывается только после подтвержденной локальной записи.

## Проверка мобильной части

Пройдено 112 Flutter-тестов. Они охватывают черновики, конкурентную запись очереди, сохранение подписанных версий, архивы и контрольные суммы, профильные поля, навигацию на ширине 320 пикселей, работу с клавиатурой и получение серверного PDF. Статический анализ не выявил ошибок и предупреждений; осталось 276 информационных рекомендаций.

Новый APK не собран: установка Android NDK 28.2.13676358 завершилась ошибкой поврежденного ZIP-архива. Исходный код и тесты готовы, но выпуск и проверка на физическом Android остаются отдельным этапом.

# 5 Веб интерфейс и дизайн

Веб-интерфейс переведен на общие компоненты, чтобы одинаково работали окна, списки, поиск и подтверждения. Дизайн стал спокойнее и современнее: единая типографика, последовательные отступы, понятные состояния загрузки и ошибки рядом с действием пользователя.

## Диалоги и адаптивность

Общий компонент диалога открывается поверх интерфейса, удерживает фокус внутри окна и возвращает его на исходный элемент после закрытия. Заголовок и кнопки остаются видимыми, а длинное содержимое прокручивается. На узком экране форма не выходит за границы и не перекрывается нижней панелью.

## Списки и выбор значений

Компонент выбора поддерживает поиск, длинные списки, вложенные окна и сохранение неизвестного ранее значения до явной замены. Поиск оборудования выполняется по всей доступной серверной выборке с задержкой ввода и отменой устаревших запросов. Выбранные инженеры сохраняются при обновлении результатов поиска.

## Управление оборудованием

Создание и редактирование используют полную иерархию предприятия, филиала, цеха и типа оборудования.

Необязательные поля можно очистить, а существующие характеристики не стираются при частичном обновлении.

Карточка оборудования показывает общие сведения, иерархию, назначенных инженеров и историю изменений.

Удаление требует подтверждения и показывает результат уведомлением.

## Сотрудники и назначения

Создание и редактирование пользователей переведены на общие диалоги с блокировкой повторной отправки. Карточка инженера выбирается по имени из серверного списка вместо ручного ввода UUID. Экран назначений поддерживает поиск и не теряет уже выбранных специалистов.

## История изменений

В карточке оборудования появился отдельный просмотр истории. Для каждой записи показаны дата, автор, источник, значения до и после изменения и поля, по которым возник конфликт. Если загрузка не удалась, пользователь видит понятную ошибку и кнопку повторной попытки.

## Генерация отчетов в веб интерфейсе

Веб сохраняет идентификатор задания, показывает этапы обработки и продолжает опрос после обновления страницы. Повторная отправка того же запроса не запускает дубликат. Если обязательные данные отсутствуют, пользователь получает проверяемый список и отдельно подтверждает выпуск с пропусками.

## Визуальная проверка

Общие компоненты проверены в светлой и темной теме, на настольной ширине и при размере 320 × 640. Проверены вложенный выбор типа, длинные формы, прокрутка до последнего поля, доступность кнопки закрытия и нижней панели действий. Производственная сборка Vite и TypeScript прошли без ошибок.

# 6 Проверка качества и развертывание

## Автоматические проверки

| Контур | Результат | Основное покрытие |
| --- | --- | --- |
| Backend | 412 тестов | API, права, отчеты, архивы, задания, резервное восстановление |
| Mobile | 112 тестов | Черновики, очередь, формы, PDF, узкие экраны, клавиатура |
| Web | 67 тестов | Диалоги, выбор, CRUD, генерация отчетов, состояния интерфейса |
| TypeScript | Без ошибок | Типы компонентов и производственная сборка |
| Flutter analyze | 0 ошибок и предупреждений | Статический анализ мобильного кода |
| Официальные формы | 44 из 44 | Структурная генерация полного каталога |

## Интеграционные проверки PostgreSQL

На отдельной базе PostgreSQL проверены создание и изменение оборудования, роли, запрет записи с доступом только на чтение, права назначенного инженера, поиск, сохранение данных оператора при конфликте и история изменений. Отдельные сценарии подтвердили генерацию DOCX и PDF, SHA256 снимка, повторяемость задания, восстановление после сбоя и пакетную выгрузку.

Архив мобильного обследования проверен на повторную и одновременную загрузку. PDF сохранился без изменения, имитация заполненного диска привела к откату, а повторная попытка завершилась успешно. Резервная копия была восстановлена в новую базу; количество строк и контрольные суммы отчетов и вложений совпали.

## Развертывание на сервере

18 сентября 2026 года выполнено развертывание релиза audit-20260918. Перед заменой контейнеров сохранены текущие Docker-образы, каталог сервера и дамп PostgreSQL 18. Скрипт предусматривает автоматический возврат к прежним образам, если новые контейнеры не переходят в состояние healthy.

Backend запущен и подтвердил статус healthy и подключение к базе.

Frontend опубликован по HTTPS на neftcontrol.ru.

Серверный LibreOffice 25.2.3.2 успешно преобразовал тестовый Word в PDF.

API вернул схемы всех 44 форм.

SHA256 опубликованного index.html совпал с проверенной локальной сборкой.

SHA256 ключевых серверных модулей совпал с локальными файлами.

## Резервная точка

Резервная копия хранится в каталоге /opt/es-td-ngo-backups/audit-20260918-20260918T122020Z. Дамп базы имеет формат PostgreSQL custom и создан клиентом версии 18, соответствующей рабочей базе.

# 7 Статус улучшений и дальнейшая работа

Первоначальный план включал 20 направлений. Большая часть функций реализована полностью или в рабочем объеме, но итоговую приемку нельзя считать законченной до проверки заполненных эталонов и выпуска мобильной сборки.

## Реализовано в рабочем объеме

Проверка обязательных данных перед выпуском отчета.

Профильные измерения для основных групп оборудования.

Настоящий серверный PDF в мобильном сценарии.

Версия формы и генератора в снимке отчета.

Разделение черновиков по оборудованию, заданию и форме.

Локальное сохранение до сетевых операций.

Очередь синхронизации с причинами ошибок и повтором.

Проверка приборов и удостоверений на дату обследования.

Контрольные суммы и повторяемая загрузка вложений.

Защита подписанных обследований и отчетов.

Навигация по разделам и счетчик пропусков.

Сохраняемые задания генерации и восстановление после запуска.

Проверки качества в CI и резервное восстановление.

## Частично реализовано

| Направление | Что уже работает | Что остается |
| --- | --- | --- |
| Схема 44 форм | Общий контракт и 11 профилей | Привязка каждой позиции к конкретной ячейке эталона |
| Регрессии отчетов | Автоматическая генерация 44 форм | Постраничное сравнение с утвержденными заполненными примерами |
| Конфликты | Данные оператора сохраняются, история показывает конфликт | Интерактивный выбор значения пользователем |
| Единицы и диапазоны | Типы и единицы описаны схемой | Полный набор предметных диапазонов для всех показателей |
| Мобильный дизайн | Основной экран и общие элементы адаптированы | Проверка всех экранов на физических устройствах |
| История | Оборудование имеет журнал до и после | Единая история для остальных сущностей |
| CI | Основные тесты обязательны | Устранение накопленных замечаний полного flake8 и стабильная APK-сборка |

## Следующие действия

Получить по одному утвержденному заполненному эталону для каждого типа оборудования и сопоставить все обязательные позиции с шаблоном.

Повторить установку Android NDK из исправного архива, собрать подписанный APK и выполнить приемку на физических устройствах 320, 360 и 412 пикселей.

Расширить интерактивное разрешение конфликтов, историю изменений и предметные диапазоны измерений.

Заменить сертификат базы на актуальный сертификат Timeweb и включить verify-full после проверки имени хоста.

Настроить регулярный тест восстановления резервной копии и контроль сохранности каталога заданий отчетов.

## Заключение

За период с 5 по 18 сентября система прошла от комплексного аудита до рабочего развертывания серверной и веб-части. Исправлены наиболее опасные сценарии потери данных и дублирования операций, расширена поддержка оборудования кроме сосудов, унифицирован выпуск отчетов, улучшены мобильный ввод и веб-управление. Результаты подтверждены автоматическими и интеграционными проверками.

Текущая версия пригодна для дальнейшей эксплуатационной проверки на сервере. Финальная приемка отчетов требует заполненных эталонов, а мобильная часть — нового APK и проверки на реальных устройствах. Эти ограничения отделены от уже подтвержденных результатов и не влияют на развернутую серверную и веб-часть.